Дисциплина: «Управление проектами»

ОТЧЁТ О ХОДЕ ПРОЕКТА И КРИТЕРИЯХ ПРОГНОЗОВ

Cyber Predict — прогнозирование результатов матчей CS2. Контрольная точка: конец недели 4 + Swagger. 25 сентября 2026.

Прогнозы учебные, не ставки. HLTV.org не используется как источник (Terms of Service, п. 2.2).

1. Что уже сделано

Управление проектом: устав, стейкхолдеры, RACI, MoSCoW, WBS, спринт-план, реестр рисков.

Backend (Go/Gin) читает только PostgreSQL. Модель в HTTP-запросе не вызывается.

GET /health — живость сервиса и связь с БД;

GET /api/v1/matches/upcoming — ближайшие матчи и вложенный прогноз;

GET /api/v1/matches/{id} — карточка матча;

GET /api/v1/predictions/{id} — вероятность, уверенность, топ-признаки;

GET /api/v1/model/metrics — метрики обучения;

Swagger UI /swagger/, Docker Compose, порт из .env.

Данные и модель: 480 sample-матчей; календарь PandaScore или фикстуры; Elo + логистическая регрессия; признаки только из прошлого; python -m ml predict пишет таблицу predictions.

| Метрика | Значение | Смысл |
| --- | --- | --- |
| Accuracy | ≈ 65,6% | Доля верных исходов на тесте (96 матчей) |
| Elo-фаворит | ≈ 65,6% | Без ML: всегда побеждает больший Elo |
| Log-loss | ≈ 0,66 | Качество вероятностей (меньше — лучше) |
| Brier | ≈ 0,23 | То же для калибровки |

Для CS2 55–65% — нормальный baseline. Модель пока не обгоняет правило «фаворит Elo»; это честный результат недели 4.

2. Что предстоит

| Спринт | Недели | Работы | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 1–2 | Устав, каркас Go, схема БД | сделано |
| S2 | 3–4 | История, Elo+logreg, Swagger | сделано |
| S3 | 5–6 | XGBoost, тир турнира, состав | не начато |
| S4 | 7–8 | Frontend: список, деталка, факт vs прогноз | не начато |
| S5 | 9–10 | Калибровка, офлайн-демо, репетиция | Compose уже есть |
| S6 | 11–12 | Итоговый отчёт и защита | не начато |

Won’t: ставки, аккаунты, live по раундам, другие дисциплины, парсинг HLTV.

3. Почему в API уже есть предикты

Это не нейросеть в момент открытия Swagger. Прогнозы заранее посчитаны офлайн и лежат в PostgreSQL. Gin только читает таблицу predictions.

load-history — 480 завершённых матчей (sample), по ним считается сила команд;

train — Elo и логистическая регрессия, метрики в model_metrics;

sync — 8 предстоящих встреч (фикстуры или PandaScore); названия команд реальные, расписание демонстрационное;

predict — для каждой пары берёт текущие Elo, форму и H2H только из уже сыгранных матчей;

GET /matches/upcoming джойнит predictions — поэтому вероятности видны сразу.

Предикты есть, потому что контур недель 3–4 уже прогнан. Это демонстрация архитектуры «модель пишет, API читает», а не live-инференс и не букмекерская линия. Обновление календаря — снова sync и predict. Переобучение — только если меняется история или модель.

4. По каким критериям считаются предикты

Цель: вероятность победы team1 в серии (BO1/BO3/BO5 как один исход). Фаворит: p_team1_win ≥ 0,5. Признаки — только из матчей строго раньше прогнозируемого. Счёт текущего матча не используется.

| Признак | Смысл | Как считается |
| --- | --- | --- |
| elo_diff | Разница силы | Elo старт 1500, K=32; R1 − R2 |
| form5_diff | Недавняя форма | Винрейт за 5 матчей: team1 минус team2 |
| form10_diff | Длиннее форма | То же за 10 матчей |
| h2h_diff | Личные встречи | Доля побед team1 за 12 мес. минус 0,5 |

Не используются: счёт и карты текущего матча; ADR/K/D/рейтинг после игры (утечка); veto, тир и состав — спринт S3.

Как получается число в API:

четыре признака масштабируются (StandardScaler);

логистическая регрессия даёт P(победа team1); p_team2_win = 1 − p_team1;

confidence: |p−0,5| < 0,07 — low; < 0,15 — medium; иначе high;

в top_features и explanation — вклад Elo, формы и H2H.

Если Spirit — team1 и p = 0,58, модель оценивает Spirit выше по Elo/форме/H2H из sample-истории, а не «потому что так на HLTV». Сейчас история синтетическая с теми же названиями команд: предикт иллюстрирует пайплайн. После licensed датасета или живого PandaScore те же критерии пойдут по реальным матчам, код признаков менять не нужно.

5. Где смотреть

Markdown: docs/pm/06-progress-and-criteria.md. Swagger: http://localhost:<PORT>/swagger/. Метрики: GET /api/v1/model/metrics. Признаки: ml/features.py. Уверенность: ml/predict.py.